LookLab

Tu outfit, evaluado

Roadmap: Producto, Lanzamiento y Marketing

90 días detallados + visión a 12 meses

Supuestos de trabajo

Ejecución: Founder + freelancers puntuales

Ads (arranque): USD 300–1000 / mes, tras validar orgánico

Monetización: Gratis por ahora; foco en crecer (Pro listo para prender)

Fecha base: 13 de julio de 2026

# 0. Cómo usar este roadmap

Tenés tres frentes que avanzan en paralelo: Producto/Robustez, Crecimiento/Marketing y Monetización (preparar, no encender). El plan de 90 días (sección 4) los cruza sprint a sprint. El resto de las secciones son los “manuales” de cada frente para que ejecutes sin improvisar.

- Regla de oro: una sola prioridad por sprint. Sos founder con ayuda puntual — la dispersión es el enemigo #1.

- Antes de gastar en ads: primero que el producto retenga (que la gente vuelva) y que el orgánico funcione. Pagar tráfico para una app que no retiene es tirar plata.

- Todo se mide: si no está en el tablero (sección 6), no existe. Revisión semanal fija.

# 1. El Norte: a dónde apuntamos

### Métrica Norte (North Star)

Usuarios activos semanales que completan ≥1 análisis válido (“WAU con score”). Es la señal de que la app entrega su valor central de forma recurrente. Todo lo demás (descargas, seguidores, likes) es secundario a esto.

### Las 3 preguntas que el roadmap responde

- ¿La gente entiende y prueba? (Adquisición + Activación: llega al primer score.)

- ¿La gente vuelve? (Retención D1/D7/D30 — el gran foco de esta etapa.)

- ¿La gente trae más gente? (Viralidad: comparte, invita, publica.)

Tu ventaja natural para el punto 3 ya está construida: el juego “Adiviná el score” es un mecanismo viral perfecto (se comparte, genera debate, invita a comparar). Vamos a exprimirlo en producto y en marketing.

# 2. Hacerla “super super” robusta (fundaciones)

Robusta no es solo “sin bugs”: es que aguante crecimiento, abuso y picos (ej. un influencer que te manda 5.000 personas de golpe), que no se te dispare el costo de IA, que el contenido de comunidad sea seguro, y que puedas ver qué pasa. Esto es prerequisito del lanzamiento fuerte y de las tiendas.

### 2.1 Fiabilidad de la IA (validación y scoring)

- Reintentos con backoff y timeouts explícitos en las llamadas a OpenAI; hoy un fallo devuelve error 502 y corta el flujo.

- Pantalla de resultado con estado de error amigable + botón “Reintentar” cuando el scoring falla (que el usuario nunca quede en la nada).

- Fallback / cola: si la IA está caída o lenta, encolar y avisar en vez de romper.

- Validación determinística ya está (temperature 0). Sumar tests de regresión con un set fijo de fotos “verdad de campo” para que un cambio de prompt no rompa puntajes.

### 2.2 Costos y abuso (crítico con lanzamiento gratis)

- Rate limiting por usuario e IP en creación de análisis: hoy son ilimitados y sin tope → un abuso o un bug te puede vaciar el presupuesto de IA.

- Tope de gasto diario/mensual de IA con alerta (corte suave antes de un desastre de facturación).

- Moderación de imagen: bloquear subida de contenido no apto (la validación ya rechaza no-outfits; reforzar con moderación de imágenes explícitas).

- Caché/deduplicación: no re-scorear la misma foto (la idempotencia ya existe; extenderla).

### 2.3 Moderación de comunidad (bloqueante para App Store)

Apple (regla 1.2 de UGC) no aprueba apps con contenido de usuarios sin: filtro de contenido, forma de reportar, forma de bloquear usuarios y un EULA. Hoy no están. Es obligatorio antes de iOS y muy recomendable ya.

- Reportar post/comentario/usuario.

- Bloquear usuario (no ver ni ser visto).

- Filtro de palabras + moderación de imágenes en publicaciones.

- Panel/flujo para revisar reportes y dar de baja contenido.

- EULA con “tolerancia cero a contenido abusivo”.

### 2.4 Observabilidad (ver qué pasa)

- Error tracking (Sentry o similar) en front y back, con alertas.

- Monitoreo de uptime y de la tasa de fallos de IA + latencia.

- Logs estructurados de los flujos críticos (validación, scoring, pagos futuros).

- Alertas de costo de IA y de errores 5xx a tu celular/mail.

### 2.5 Datos, seguridad y performance

- Backups de base verificados (probar una restauración de verdad, no confiar a ciegas).

- Revisar reglas de acceso (RLS) y que las fotos privadas sigan privadas a escala.

- Prueba de carga liviana antes de cada pico esperado (lanzamiento, colaboración con influencer).

- Performance: imágenes por CDN, medir tiempos del scoring, mantener la app fluida en gama media.

### 2.6 QA continuo

Ya tenés la guía de testing (documento anterior). Convertila en rutina: un freelance tester corre el checklist completo antes de cada release grande, y vos hacés un smoke test (registro → score → publicar → votar) después de cada deploy.

# 3. Manual de Marketing

## 3.1 El embudo y el hook

Todo el marketing empuja este recorrido:

Contenido (Reel/TikTok) → perfil con link → abre la app → registro con Google (1 toque) → onboarding → primer score (momento “ajá”) → comparte / publica → trae a otro.

Hook central: “Adiviná qué score le pone la IA a este outfit”. Es curiosidad + debate + participación. Funciona como contenido orgánico, como formato de colaboración con influencers y como creativo de ads. Es el mismo mecanismo en los tres lados.

## 3.2 Pilares de contenido (rotarlos)

| Pilar | Qué es | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1. Adiviná el score | Outfit + “¿qué score le puso la IA?” + reveal. Interactivo, viral, comentarios. | Alcance / viralidad |
| 2. Tips por ocasión | “Qué NO ponerte para una entrevista”, “3 errores en un casamiento”. Educativo, se guarda y comparte. | Autoridad / guardados |
| 3. Producto / detrás | Cómo funciona, features nuevas, el desglose por categoría, el “techo por ocasión”. | Conversión |
| 4. Comunidad / prueba social | Reacciones de usuarios, looks de la comunidad, antes/después, testimonios. | Confianza |

- Cadencia mínima: 1 pieza/día en Reels + TikTok (mismo video cross-posteado), 3–5 stories. La consistencia gana a la perfección.

- Regla 80/20: 80% entretener/educar, 20% vender. Nadie sigue un folleto.

## 3.3 Motor de video con Grok Premium

Grok te resuelve el cuello de botella de producción. Usalo así, con proceso repetible:

- Batch semanal: un día por semana generás 7–10 videos de una vez (guion + video) y los cargás a Metricool.

- Plantillas de guion: (a) “Adiviná el score”, (b) “3 errores de estilo en [ocasión]”, (c) “Le pasé mi outfit a una IA y me dijo esto”, (d) reacción a tendencia.

- Siempre con captura real de la app (la pantalla del score, el desglose) para que se entienda el producto y dé credibilidad.

- CTA claro y fijo: “Probá tu outfit gratis, link en bio”.

- Guardá los que funcionan como base de creativos de ads (sección 3.5).

## 3.4 Influencers (canje + micro pagos)

Con presupuesto medio y sos vos + freelancers, la jugada es micro-influencers LATAM (5k–50k) de moda/lifestyle: más baratos, más engagement real, más confianza. Proceso:

- Armá una lista de 30 candidatos (nicho moda/estilo/lifestyle, público argentino/LATAM).

- Oferta escalonada: primero canje (Pro gratis de por vida + contenido co-creado); a los que mueven mucho, pago puntual por 1–2 videos.

- Brief simple: que usen el hook “adiviná el score” con su propio outfit — se sienten protagonistas y es honesto.

- Link y/o código de seguimiento por influencer para medir quién trae usuarios reales (no solo views).

- Meta realista del trimestre: 8–12 colaboraciones, quedarte con los 2–3 que convierten y repetir con ellos.

Plantilla de DM: “Hola [nombre]! Estoy lanzando LookLab, una app que puntúa tu outfit con IA y tiene un jueguito de ‘adiviná el score’ que a tu comunidad le va a encantar. Me encantaría regalarte acceso Pro de por vida y armar algo juntos. ¿Te muestro?”

## 3.5 Ads (USD 300–1000/mes) — cuándo y cómo

Cuándo: recién cuando (a) tengas 5–10 creativos orgánicos con buen rendimiento y (b) la retención D7 no sea un desastre. Antes, es tirar plata.

Cómo arrancar (mes 1 de ads, ~USD 300–500):

| Canal | Reparto | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Meta (IG/FB) | 60% | Advantage+ / audiencias amplias, objetivo instalaciones o registros. 3–5 creativos en test, $10–20/día. |
| TikTok | 40% | Reutilizar los reels que funcionan orgánicamente. Público joven, el hook rinde. |
| Google/ASA | 0% al inicio | Reservar para cuando estés en las tiendas (buscar “outfit”, “qué ponerme”). |

- Testeá creativos, no públicos: 1 campaña, varios videos, dejá que la plataforma optimice; matá lo que no rinde a los 3–4 días.

- Métrica que importa: no el costo por click, sino el costo por usuario que llega al primer score (activación) y su retención.

- Escalá solo lo probado: subí presupuesto al creativo/público que ya trae usuarios que se quedan. Nunca escales algo sin retención.

## 3.6 Loops de crecimiento (que crezca sola)

- Compartir el resultado: que el score y el “adiviná” se compartan con imagen linda y link a la app (ya existe compartir; optimizar la tarjeta compartible).

- Publicar en comunidad = contenido que atrae (cada post es una landing potencial).

- Invitá a un amigo a que adivine tu score (referido con incentivo cuando prendas Pro).

- Desafíos semanales (feature) que se compartan por naturaleza.

## 3.7 Calendario y Metricool

- Tenés programado hasta el 17/8. Regla: mantener SIEMPRE 2–4 semanas cargadas por delante (batch semanal fijo).

- Antes del 17/8: sesión de carga para cubrir hasta fin de agosto/septiembre, alineado con el lanzamiento fuerte (sprint 3).

- Usá Metricool también para escuchar (menciones, comentarios) y para el reporte semanal de social.

# 4. Plan de 90 días (sprint a sprint)

Seis sprints de ~2 semanas. Cada uno tiene UNA prioridad de producto y objetivos paralelos de marketing y métricas.

### Sprint 1  —  14–27 jul

Foco: Robustez base + instrumentar métricas

Producto:

- Reintentos/timeout en IA + pantalla de error con “Reintentar”.

- Rate limiting y tope de gasto de IA con alertas.

- Instrumentar eventos de embudo en PostHog (occasion_selected, photo, validation, score_viewed, shared, published, voted, followed).

- Sentry + alertas de error/costo.

Marketing:

- Batch de 10 videos con Grok y cargarlos a Metricool.

- Cerrar lista de 30 micro-influencers y mandar primeros 10 DMs de canje.

- Definir la tarjeta compartible del score (que quede linda).

Métricas / hito:

- Tablero de embudo vivo en PostHog.

- Baseline: activación (registro→primer score) y retención D1/D7 actuales.

### Sprint 2  —  28 jul–10 ago

Foco: Cerrar robustez + primeras quick wins de retención

Producto:

- Moderación básica de comunidad (reportar + bloquear) — arranca el requisito de tiendas.

- Backup restore probado + prueba de carga liviana.

- Feature: Logros (racha, primer score, primeras 10 votaciones).

- Feature: Recomendaciones según clima (API de clima + ajuste en el análisis).

Marketing:

- Subir cadencia a 1/día firme.

- Cerrar 3–4 canjes con micro-influencers para activarse en el lanzamiento.

- Preparar 5 creativos candidatos para ads.

Métricas / hito:

- Retención D7 medida y objetivo puesto.

- Primeras señales de qué contenido convierte.

### Sprint 3  —  11–24 ago

Foco: LANZAMIENTO FUERTE + encender ads

Producto:

- Feature: Desafíos semanales (atados al “adiviná el score”).

- Endurecer todo lo que el pico exija (monitoreo activo).

- Reprogramar Metricool post 17/8 (ya cubierto por el batch).

Marketing:

- Semana de lanzamiento: coordinar que los influencers publiquen la misma semana.

- Encender ads (test USD 300–500, 60/40 Meta/TikTok).

- Empujar el loop de compartir y desafíos.

Métricas / hito:

- Revisión de métricas DIARIA esta quincena.

- Costo por usuario-activado (CAC de activación) por canal.

- Pico de tráfico sin caídas = hito de robustez cumplido.

### Sprint 4  —  25 ago–7 sep

Foco: Iterar con datos + features de valor

Producto:

- Feature: Comparación entre outfits (A/B: subís dos, la IA elige y explica).

- Base de Estadísticas avanzadas (aprovechando la data que ya guardás).

Marketing:

- Duplicar lo que funcionó (creativos, influencers ganadores).

- Cortar lo que no. Ajustar presupuesto de ads a lo probado.

Métricas / hito:

- Retención D30 primera lectura.

- CAC vs. calidad de usuario por canal — decidir dónde escalar.

### Sprint 5  —  8–21 sep

Foco: Feature de peso + preparar tiendas

Producto:

- Feature (elegir por datos): Calendario de outfits o Colorimetría.

- Completar moderación de comunidad (filtro de contenido + EULA) → requisito Apple.

- Preparar empaquetado para tiendas (ver sección 8).

Marketing:

- Campaña alrededor de la feature nueva (novedad = contenido).

- Segunda tanda de influencers, ahora con datos de qué perfil convierte.

Métricas / hito:

- Definir targets de Q4.

- Checklist de tiendas al 100%.

### Sprint 6  —  22 sep–12 oct

Foco: Android en tienda + preparar monetización

Producto:

- Publicar en Google Play (vía TWA/PWABuilder, reutiliza tu web).

- Iniciar proceso iOS.

- Dejar Pro LISTO para prender (paywall, features Pro definidas) — sin encender todavía.

Marketing:

- Aprovechar “ya está en Play Store” como novedad y credibilidad.

- Preparar assets de tienda (íconos, capturas, video).

Métricas / hito:

- Retro del trimestre.

- Decisión monetización: ¿la retención justifica prender Pro en Q4? (ver sección 7).

# 5. Backlog de features (priorizado)

Criterio: primero quick wins de retención (barato, engancha), después apuestas grandes que además son la base de la monetización Pro. Impacto y esfuerzo son estimaciones para ordenar, no verdades absolutas.

| Feature | Qué es | Impacto | Esfuerzo | Cuándo | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recom. según clima | Ajusta el análisis al clima real del día/lugar. | Alto | Bajo | S2 (Fase 1) | No |
| Logros | Rachas, hitos, medallas. Da razones para volver. | Medio | Bajo | S2 | No |
| Desafíos | Retos semanales, muy compartibles. | Alto | Medio | S3 | No |
| Comparación de outfits | A/B: dos fotos, la IA elige y explica. | Alto | Medio | S4 | Parcial |
| Estadísticas avanzadas | Tendencias, mejores ocasiones, evolución. Usa data existente. | Medio | Bajo-Med | S4 | Pro |
| Calendario de outfits | Planificá y registrá looks por día. | Medio | Medio | S5+ | Pro |
| Colorimetría | Tu paleta de colores ideal. Muy compartible. | Med-Alto | Medio | S5+ | Pro |
| Armario Inteligente | Digitaliza tu ropa (ya detectás prendas). Gran retención y moat. | Alto | Alto | Q4 | Pro |
| Lista intel. de compras | Qué te falta/combina. Vía afiliados = ingresos. | Medio | Med-Alto | Q4 | Pro+Afil. |
| Coach IA conversacional | Chat de estilo sobre tus looks y armario. | Alto | Alto | Q1'27 | Pro |
| Simulación IA | “Cómo te quedaría” — generación de imagen. Feature estrella. | Alto | Muy alto | Q1'27 | Pro ★ |

- Nota: el Armario Inteligente es tu mayor foso competitivo — ya detectás prendas en cada análisis, así que estás a mitad de camino. Es la puerta a Coach IA, Lista de compras y Simulación.

- La lista no es cerrada: priorizá con datos reales. Si en el sprint 3 ves que la gente ama los Desafíos, adelantá lo social; si aman el análisis, adelantá Armario/Comparación.

# 6. Métricas y tablero

### Herramientas (varias ya las tenés)

- PostHog (YA integrado): embudo, retención, cohortes de producto.

- Metricool (YA): programación + reporte de redes.

- Administradores de Meta/TikTok Ads: CAC y ROAS.

- Sentry + monitor de uptime: salud técnica.

- Panel admin propio (YA): usuarios, análisis, comunidad, embudo de activación.

### Embudo a instrumentar (PostHog)

Registro → Onboarding completo → Ocasión elegida → Foto subida → Validación OK → Score visto (ajá) → Compartido → Publicado → Volvió (D1/D7/D30).

### Objetivos-hipótesis (ajustar con datos reales)

| Indicador | Meta inicial (hipótesis) |
| --- | --- |
| Activación (registro → 1er score) | ≥ 60% |
| Retención D1 | ≥ 30% |
| Retención D7 | ≥ 15% |
| Retención D30 | ≥ 8% |
| % que comparte o publica | ≥ 20% |
| CAC de activación (ads) | Definir baseline y bajar |

### Ritual semanal (lunes, 45 min)

- Embudo y retención en PostHog: ¿mejora o empeora vs. semana pasada?

- Social en Metricool: qué pieza funcionó (replicar el formato).

- Ads: CAC y calidad por canal; matar/escalar.

- Salud técnica: errores, costo de IA, caídas.

- Una sola decisión: ¿qué priorizo la semana que viene?

# 7. Monetización (preparar ahora, prender después)

Decisión tomada: gratis por ahora. Pero el código ya tiene la estructura de planes y de conteo de uso, así que la preparás sin fricción y la prendés cuando la retención lo justifique.

### Qué dejar listo (sin encender)

- Definir qué es Pro: las features premium del backlog (Estadísticas avanzadas, Calendario, Colorimetría, Armario, Coach, Simulación).

- Paywall y pantalla de upgrade (hoy “Próximamente”).

- Integración de pagos (definir proveedor: Stripe / Mercado Pago para Argentina).

- Reactivar el conteo de uso y los límites del plan Free (ya existen, están apagados).

### Cuándo prender (gatillo, no fecha)

Prendé Pro cuando se cumplan a la vez: (a) retención D30 sana y estable, (b) un grupo de usuarios que claramente ama el producto, y (c) al menos 1–2 features Pro de peso listas (ej. Estadísticas + Colorimetría o Armario). Estimado: Q4 2026, según datos.

### Modelo sugerido

- Freemium: análisis con tope mensual generoso en Free; ilimitado + features premium en Pro.

- Precio: hipótesis a validar (ej. mensual accesible + anual con descuento). Definir con encuestas y tests de precio, no a dedo.

- Ingreso extra sin paywall: afiliados en la Lista inteligente de compras (comisiones por recomendaciones de prendas).

# 8. ¿App nativa algún día? (respuesta a tu pregunta)

Sí, y no hace falta reescribir todo. Hoy es una PWA (funciona en el navegador y se puede “instalar”). El camino recomendado es gradual:

| Opción | Qué es | Esfuerzo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA (hoy) | Web instalable. Cámara, pantalla completa, ícono en el celu. | Ya está | Sin tiendas, push limitado en iOS. |
| TWA / PWABuilder | Empaqueta tu MISMA web como app de tienda. Play Store (Android) rápido; iOS con más recaudos. | Bajo-Medio | Reutiliza casi todo. Ideal como próximo paso. |
| Capacitor | Shell nativo alrededor de tu web + plugins nativos (push, etc.). | Medio | Mejores capacidades nativas sin reescribir. |
| React Native | App nativa de verdad, reescrita. | Alto | Mejor UX/performance. Solo si las métricas lo justifican. |

Recomendación: mantené la PWA ahora (velocidad de iteración), y en el sprint 6 pasá a TWA/PWABuilder para entrar a Play Store reutilizando tu web. iOS después, con la moderación de comunidad ya lista (requisito de Apple). Reservá React Native para cuando tengas tracción que justifique la inversión — no antes. Estar en las tiendas suma credibilidad, descubrimiento y push notifications, sin reescribir la app.

# 9. Riesgos y cómo cubrirlos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Costo de IA se dispara | Rate limits + topes de gasto + alertas (sprint 1). Caché de resultados. |
| Pico de influencer tumba la app | Prueba de carga + monitoreo + escalado antes del lanzamiento (sprint 2-3). |
| Contenido abusivo en comunidad | Moderación: reportar/bloquear/filtrar (sprint 2 y 5). Bloqueante de App Store. |
| Gastar en ads sin retención | No encender ads hasta validar orgánico + D7 (regla firme). |
| Dispersión por hacer todo solo | Una prioridad por sprint. Delegar video/diseño/tester a freelancers. |
| Feature nueva rompe el scoring | Tests de regresión con set de fotos verdad-de-campo. |

# 10. Qué hacer esta semana (arrancá por acá)

☐  Instrumentar los eventos del embudo en PostHog (sin esto, no medís nada).

☐  Poner rate limit + tope de gasto de IA (protegé el bolsillo antes de crecer).

☐  Sumar reintento/estado de error en el resultado del scoring.

☐  Batch de 10 videos con Grok y cargarlos a Metricool.

☐  Mandar los primeros 10 DMs a micro-influencers (canje).

☐  Definir la tarjeta compartible del score.

Roadmap vivo: revisalo y ajustalo cada fin de sprint con lo que digan los datos. La disciplina de medir + una prioridad por vez es lo que convierte el entusiasmo en tracción.